Oracle数据库及服务器优化服务项目的主要需求内容

| 项目要求 | 服务内容及范围（工作内容、范围或工程量清单、技术质量要求及项目进度保证方案）： 工作内容： 工作项; 工作细项. 新Oracle数据库切换; 1 测试并切换Oracle数据库至备机运行. 2 搭建并测试新的Oracle数据库主服务器. 3 新的Oracle数据库主服务器上重新搭建所有数据库（含MES系统、EMS系统、旧LIMS系统）. 4 将备机上的Oracle数据库，切换至新的Oracle数据库主服务器. 新的Oracle高可用性方案切换; 1 搭建并测试新的Oracle数据库备机. 2 配置新的Oracle数据库主服务器与新的Oracle数据库备机的MES系统高可用性方案（Oracle DataGuard）. 3 配置新的Oracle数据库主服务器与新的Oracle数据库备机的EMS系统高可用性方案（Oracle DataGuard）. 4 配置新的Oracle数据库主服务器与新的Oracle数据库备机的WMS系统高可用性方案（Oracle DataGuard）. 各数据库实例的效率优化; 1 配合MES系统开发商，针对关键功能使用慢的问题，进行优化处理。. 2 配合WMS系统开发商，针对关键功能使用慢的问题，进行优化处理。. |
| --- | --- |
|  | 服务地点：珠海醋酸纤维有限公司或远程 |
|  | 报价方公司实力（业绩、荣誉、品牌等）/资质要求： 无。 |
|  | 工期和进度要求： 合同签订后2个月内完成所有工作项，并正常运行。 |